PesquisaPro

Roteiro — do protótipo ao app publicado

Este documento é o mapa de tudo que falta para o PesquisaPro sair do protótipo (que roda só no navegador, sem salvar nada) e virar um site de verdade com banco de dados, além de chegar às lojas Google Play e Apple App Store. Ele existe para deixar claro o que já está pronto, o que será feito a seguir, e o que só você consegue fazer (contas, pagamentos, verificação de identidade).

Com base no que foi escolhido: banco de dados e hospedagem no Supabase + Vercel, apps para Android e iOS, sem conta de desenvolvedor ainda em nenhuma das duas lojas, build de iOS pela nuvem (sem Mac), e as contas sendo criadas diretamente por você, repassando as chaves de acesso.

# Status atual

☑  Domínio registrado: pesquisa-pro.com (GoDaddy)

☐  Conta Supabase criada (URL + chave anon)

☐  Conta Vercel criada (token de deploy)

☐  Conta Google Play Console

☐  Conta Apple Developer

# Visão geral das etapas

- Contas e infraestrutura — você cria as contas (Supabase, Vercel, Google Play, Apple Developer) e passa as chaves de acesso. (próximo passo, depende de você)

- Banco de dados — o schema completo já está pronto (schema.sql, na mesma pasta deste roteiro). Assim que a conta Supabase existir, esse schema é executado nela.

- Login de verdade — hoje o "login" é só um botão de escolher o perfil, sem senha nenhuma. Isso será trocado pelo sistema de autenticação do Supabase (e-mail/senha de verdade, por perfil).

- Reescrever o app para usar o banco de dados — a parte mais trabalhosa. Hoje toda tela do protótipo lê e escreve em listas soltas na memória do navegador (por isso os dados somem ao recarregar). Isso será trocado, tela por tela, por chamadas reais ao Supabase — usuários, pesquisas, coleta de campo, financeiro e contratos, nessa ordem.

- Publicar o site — subir a versão conectada ao banco no Vercel, primeiro num endereço de teste (algo como pesquisapro.vercel.app) e depois apontando o domínio já comprado, pesquisa-pro.com (GoDaddy), para lá.

- Empacotar como aplicativo — usando uma ferramenta chamada Capacitor, o mesmo site vira um aplicativo instalável no Android e no iOS.

- Gerar os builds — Android é gerado direto; iOS precisa de um serviço de build na nuvem (ex.: Codemagic), já que não há um Mac disponível.

- Enviar para as lojas — preencher a ficha de cada loja (nome, descrição, ícone, capturas de tela, política de privacidade, classificação etária) e enviar para revisão. A aprovação é feita pela Google/Apple — costuma levar de algumas horas a poucos dias.

As etapas 2 a 5 fazem sentido acontecer antes de 6 a 8: não vale a pena publicar nas lojas um app que ainda mostra dados fictícios que somem ao fechar.

# O que fazer agora: criar as contas

## 1. Supabase (banco de dados)

- Acesse supabase.com e clique em "Start your project" — pode entrar com conta do GitHub ou Google, ou criar uma com e-mail e senha.

- Crie um novo projeto (New Project). Dê um nome (sugestão: pesquisapro) e escolha uma senha forte para o banco — guarde essa senha em um lugar seguro, ela não aparece de novo depois.

- Escolha a região mais próxima do Brasil disponível (geralmente "South America (São Paulo)").

- Espere o projeto terminar de ser criado (1-2 minutos).

- No menu lateral, vá em Project Settings → API. Você vai ver três informações — envie estas duas:

  - Project URL (algo como https://xxxxxxxxxxxx.supabase.co)

  - anon public key (uma chave longa)

  - NÃO envie a "service_role" key por enquanto — essa é mais poderosa e será tratada com mais cuidado quando for a hora de usar (nunca deve aparecer no código do site, só no servidor).

## 2. Vercel (hospedagem do site)

- Acesse vercel.com e crie uma conta (o mais simples é entrar com a mesma conta do GitHub, se houver uma — senão, dá para criar com e-mail).

- Não é preciso criar nenhum projeto ainda dentro do Vercel — o projeto é criado no primeiro envio do site.

- Vá em Account Settings → Tokens, crie um token novo (Create Token), dê um nome como "pesquisapro-deploy" e envie esse token. Ele funciona como uma senha só para publicar o site — trate como algo sigiloso.

## 2.1 Domínio (pesquisa-pro.com, já comprado no GoDaddy)

Nada a fazer com ele agora — apenas mantenha o acesso à conta GoDaddy à mão. Na etapa 5, depois que o site já estiver no ar em algumacoisa.vercel.app, serão indicados exatamente quais registros DNS criar no painel do GoDaddy (geralmente um registro do tipo "A" e outro "CNAME") para que pesquisa-pro.com passe a abrir o site direto, sem precisar mexer em mais nada além disso.

## 3. Google Play Console (loja Android)

- Acesse play.google.com/console/signup.

- Taxa única de US$ 25 (aproximadamente R$ 140, dependendo do câmbio), paga uma vez, sem mensalidade.

- É necessária uma Conta Google (pode ser criada uma específica para o PesquisaPro, separada do e-mail pessoal) e um cartão para pagar a taxa.

- Para cadastrar como empresa (recomendado se o PesquisaPro for uma empresa formal), será pedido CNPJ e alguns dados de verificação — pode levar de 1 a 2 dias para aprovar a conta.

- Depois de criada, não é preciso fazer mais nada aqui por enquanto — o app só será enviado quando estiver pronto (etapa 8).

## 4. Apple Developer (loja iOS)

- Acesse developer.apple.com/programs/enroll.

- Taxa de US$ 99 por ano (renovação anual obrigatória para manter o app na loja).

- É necessário um Apple ID (pode ser criado um específico para isso).

- Para cadastrar como empresa, a Apple pede um número D-U-N-S (identificador internacional de empresas, gratuito, mas que pode levar alguns dias para ser emitido se a empresa ainda não tiver um — consulte em dnb.com/duns-number). Cadastrando como pessoa física o processo é mais rápido, mas o app aparece na loja no nome pessoal em vez do nome da empresa.

- A aprovação da conta pode levar de 1 a 2 dias úteis.

## 5. Codemagic (build de iOS na nuvem, sem precisar de Mac)

Isso só será necessário mais para frente (etapa 7), mas fica registrado aqui: quando chegar a hora, será criada uma conta gratuita em codemagic.io (dá para entrar com GitHub) — o plano gratuito inclui alguns minutos de build por mês, suficiente para gerar as primeiras versões de teste.

# O que já está pronto

- schema.sql (na pasta deploy): o desenho completo do banco de dados — todas as tabelas (usuários, pesquisas, perguntas e opções, coleta de campo, financeiro, contratos, permissões, dados da empresa), já corrigindo os principais problemas do protótipo (hoje muita coisa é ligada por nome de pessoa em vez de um identificador único — isso foi trocado por relações de verdade). Assim que a conta Supabase existir, esse arquivo é executado no "SQL Editor" do painel deles e as tabelas são criadas automaticamente.

# O que será feito a seguir (depois que as contas existirem)

Assim que a URL e a chave "anon" do Supabase e o token do Vercel forem enviados:

- Criação das tabelas no Supabase a partir do schema.sql.

- Troca do login fake por um login de verdade (e-mail/senha) usando o sistema de autenticação do Supabase.

- Reescrita do app.js módulo por módulo (usuários primeiro, depois pesquisas, depois coleta e financeiro) para ler e gravar direto no banco.

- Publicação da primeira versão de teste no Vercel, com um link acessível de qualquer computador ou celular.

Cada etapa concluída será avisada, do mesmo jeito que já vem sendo feito a cada ajuste de tela — só que agora cada entrega será um pedaço maior do sistema (por exemplo, "usuários agora salvam de verdade no banco"), não mais um ajuste visual pontual.

# Um aviso importante sobre prazo

Os ajustes feitos até aqui (remover um campo, mudar um texto, reorganizar uma tela) levam minutos porque são mudanças pontuais na aparência. Ligar o sistema inteiro a um banco de dados de verdade — com login real, permissões reais, upload de documentos de verdade, e todas as telas conversando com o banco em vez de listas soltas — é um projeto bem maior, do tamanho de um sistema de produção real. O avanço será feito em etapas, com o progresso mostrado a cada uma, mas não é algo que sai pronto em uma única resposta.